“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – МАЙЧИН ДОМ” ЕАД

гр.София, ул.”Здраве” № 2, тел: 91 72 499, факс: 952 03 05, E-mail: sbalag.maichindom@abv.bg

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ПОДМЯНА НА КАБЕЛНА МРЕЖА „НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ“

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № РД-10-60 от 07.11.2019 г.

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

„СБАЛАГ МАЙЧИН ДОМ” ЕАД

СОФИЯ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Част.І. Описание на поръчката и технически спецификации

Част.ІІ. Изисквания за участие в процедурата

Част. ІІІ. Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

Част. ІV. Указания за изготвяне и подаване на офертата

Част.V. Критерий за възлагане на поръчката и методика за оценка на офертите

Част.VІ. Провеждане на процедурата

Част. VІІ. Гаранции за изпълнение на договора

Част. VІІІ. Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

Проект на договор за възлагане на обществена поръчка

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Образец на електронен ЕЕДОП - Приложение № 1

- Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2

4. Ценово предложение с количествено-стойностна сметка - Приложения  № 3, 3a и 3б

5.Образци на декларации и документи

Част.І. Описание на обществената поръчка

1. Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗОП

2. Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонт на част от покрива на високата част от сградата над 14 етаж  и и подмяна на кабелна мрежа „ниско напрежение“ от табло „ниско напрежение“ до секторно табло на секгор „Г“ на 2-ри подземен етаж в сградата на болницата

3.Техническа спецификация

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции.

1.1.Първа обособена позиция: Ремонт на плосък покрив на високата част от сградата над 14 етаж

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | СМР на част от плосък покрив над 14 етаж – блок В и блок Г |  |  |
| 1 | Демонтаж на гръмоотводна инсталация и подготовка на основата | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана | кв.м. | 1900 |
| 3 | Доставка и монтаж на ОСВ с ширина 40 см периферия на перголи | л.м. | 349 |
| 4 | Доставка и монтаж на профил от ламарина с полиестерно покритие за завършване на хидроизолационната мембрана по борд | л.м. | 430 |
| 5 | Доставка и монтаж на лайсна за завършване на хидроизолационната мембрана по вертикал | л.м. | 164 |
| 6 | Доставка и монтаж на отдушници 225/75 | бр. | 14 |
| 7 | Обработка на преминавания на комуникации през покрива | бр. | 19 |
| 8 | Доставка и монтаж на конструкция за обличане на бетонни отдушници | бр. | 8 |
|  | СМР на покрив над машинни отделения за асансьорни клетки на блок Г |  |  |
| 9 | Демонтаж на гръмоотводна инсталация и подготовка на основата | бр. | 1 |
| 10 | Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана | кв.м. | 311 |
| 11 | Доставка и монтаж на надолучна пола от ламарина с полиестерно покритие за завършване на хидроизолационната мембрана към олук | л. м. | 114 |
| 12 | Доставка и монтаж на лайсна за завършване на хидроизолационната мембрана по вертикал | л.м. | 16 |
| 13 | Доставка и монтаж на отдушници 225/75 | бр. | 4 |
| 14 | Обработка на преминавания на комуникации през покрива | бр. | 9 |
| 15 | Доставка и монтаж на конструкция за обличане на бетонни отдушници | бр. | 3 |
| 16 | Доставка и монтаж на улуци | л.м. | 110 |

1.1.1. Срокът за изпълнение на СМР не може да надвишава 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и осигурено финансиране от Министерство на здравеопазването.

Срокът за изпълнение на поръчката ще се определи съобразно офертата на участника, определен за изпълнител.

Краен срок за изпълнение на договора е до изтичане на договорения гаранционен срок за изпълнените СМР.

1.1.2. Прогнозна стойност на обособената позиция е 130 000 лева с включен ДДС.

1.2. Втора обособена позиция: Подмяна на кабелна мрежа „ниско напрежение“ от табло „ниско напрежение“ до секторно табло на сектор „Г“ на 2-ри подземен етаж в сградата на болницата

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажни работи |  |  |
| 1 | Демонтаж на кабел 1 kV, тип АСБ, положен по метална скара със сечение 3х150+70 мм2 | м | 400 |
| 2 | Отсъединяване на жила от ел съоръжения със сечение 70 мм2 | бр | 10 |
| 3 | Отсъединяване на жила от ел съоръжения със сечение 150 мм2 | бр | 30 |
| 4 | Демонтаж на стара комутационна апаратура от главно табло Н.Н. | к-т | 1 |
|  | Монтажни работи |  |  |
| 1 | Доставкана кабел СВТ 3х150+70 мм2 и монтаж по метална скара налична и новопроектирана | м | 320 |
| 2 | Доставкана кабел СВТ 1х70 мм2 и монтаж по метална скара налична и новопроектирана | м | 160 |
| 3 | Доставка и монтаж на нов автоматичен прекъсвач 630 А с електронна защита, с направа на стоманена конструккция за закрепването му, преработка шинна система и захранване с нови кабелни мостове | бр | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на нов автоматичен прекъсвач 250 с електронна защита, с направа на стоманена конструккция за закрепването му, преработка шинна система и захранване с нови кабелни мостове | бр | 1 |
| 5 | Направа на суха разделка на кабел СВТ 3х150+70 мм2 | бр | 8 |
| 6 | Направа на суха разделка на кабел СВТ 3х150+70 мм2 | бр | 4 |
| 7 | Доставка и монтаж на медни кабели обувки със сечение 150 мм2 | бр | 24 |
| 8 | Доставка и монтаж на медни кабели обувки със сечение 70 мм2 | бр | 12 |
| 9 | Изолиране на кабели жила от разделка до съоръжение с PVC бандажна лента /червена, зелена, жълта, синя, жълто-зелена/ | кг | 3,6 |
| 10 | Доставка и монтаж на кабелни марки | бр | 64 |
| 11 | Консумативи: изолирбанд, кабелни връзки, калаена композиция, паста и др. | к-т | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на стоманена излазна тръба с дължина 0,35 м и диаметър 60 мм | бр | 12 |
| 13 | Доставка и монтаж на керамично въже с диаметър 10 мм и топлоустойчивост 1200 С | м | 10 |
| 14 | Доставка и монтаж на метална скара 250/60 мм комплект с крепежи и аксесоари | м | 26 |
| 15 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за направа на дребни детайли и възли | кг | 20 |
| 16 | Направа на отвори с размери 10х10 см в стомано-бенонна плоча с дебелина 20 см | бр | 5 |
| 17 | Присъединяване на жила от ел съоръжения със сечение 150 мм2 | бр | 24 |
| 18 | Присъединяване на жила от ел съоръжения със сечение 70 мм2 | бр | 12 |
| 19 | Измерване изолационно съпротивление на кабели 1 kV | бр | 6 |

1.2.1. Срокът за изпълнение на СМР не може да надвишава 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и осигурено финансиране от Министерство на здравеопазването.

Срокът за изпълнение на поръчката ще се определи съобразно офертата на участника, определен за изпълнител.

Краен срок за изпълнение на договора е до изтичане на договорения гаранционен срок за изпълнените СМР.

1.2.2. Прогнозна стойност на обособената позиция е 70 000 лева с включен ДДС.

4. Място за изпълнение поръчката – сградата на „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД, гр.София, ул.“Здраве“ № 2.

5.Стойност на поръчката и условия на плащане

5.1. Прогнозна стойност на поръчката е 200 000 (двеста хиляди) лева с включен ДДС.

5.2. Финансовите средства за изпълнение на поръчката ще бъдат осигурени с целева субсидия от Министерство на здравеопазването.

Поръчката се обявява при условията на чл.114 от ЗОП - при откриването й липсва осигурено финансиране, поради което договорът ще бъде сключен с клауза за отложено изпълнение. Изпълнението на дейностите по предмета на поръчката започва след като Възложителят писмено уведоми Изпълнителя за осигурено финансиране за изпълнението на поръчката, в случай, че същото е получено до изтичане на 3 (три) месеца от датата на подписване на договора.

5.3. Стойността на допълнителните или непредвидени количества и видове строителни работи в рамките на договорената стойност се определят по следния начин:

5.3.1.За допълнителни количества от оферирани видове работи – съгласно цените от офертата.

5.3.2.За непредвидени в офертата видове работи единичните цени се определят на база доказани с анализ цени, калкулирани в съответствие с предложените в офертата ценообразуващи показатели. Анализните цени се одобряват от Възложителя и инвеститорския надзор.

5.4.Условия и начин на плащане:

5.4.1. Авансово плащане в размер до 20% от стойността на договорените СМР - в срок до 10 (десет) календарни дни след подписване на протокол за откриване на строителната площадка и представяне на оригинална фактура за стойността на авансовото плащане. Стойността на авансовото плащане се приспада от последващите плащания.

5.4.2. Остатъчната стойност от цената по договора в размер до 80% от стойността на договорените СМР се заплаща поетапно в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на актове за изпълнени и приети СМР и фактура за съответното плащане.

5.4.3. Останалите 20% от стойността на договорените СМР се заплащат в срок до 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане на обекта с протокол, подписан от представители на страните и оригинална фактура.

6. Изисквания към изпълнението на поръчката

6.1. Дейностите по предмета на поръчката следва да бъдат извършени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), подзаконовите нормативни актове и на специфичните нормативни актове за всяка от обособените позиции.

6.2. Вложените строителни материали и изделия да отговарят на изискванията на възложителя съгласно документацията, на нормативните изисквания на органите на ППО, на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Изпълнителят следва да представи сертификати за произход, разрешения за влагане в строителството за всички вложени материали или други документи, удостоверяващи съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти или оценка за съответствието на строителните продукти с националните изисквания, Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и Указания за прилагането на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Всички материали и изделия се съгласуват с представител на възложителя преди влагането им в обекта.

6.3. Изпълнителят е длъжен да спазва Правилника по охрана на труда, по противопожарна безопасност и всички нормативни документи свързани с извършване на строителните процеси.

6.4. Доставката на необходимите материали за извършване на СМР е за сметка на Изпълнителя и е включена в оферираните цени.

6.5. Изпълнителят следва да осигури за своя сметка необходимото техническо оборудване и инженерно-технически персонал за качествено изпълнение на поръчката.

6.6. Обезопасяването и почистването на строителната площадка, както и извозването на строителните отпадъци, резултат от извършените СМР са отговорност на Изпълнителя, като евентуалните санкции при констатирани нарушения ще бъдат за негова сметка.

6.7. При извършване на СМР имуществото на Възложителя трябва да се пази с грижата на добър стопанин, като при евентуално нанесени щети Изпълнителят следва да ги отстрани за своя сметка.

6.8. Възложените СМР се извършват в условията на работещи болнични звена и при организация на технологичните процеси, която да осигурява нормалното осъществяване на лечебната и диагностична дейност. Участникът следва да извършва договорените СМР по начин, който да осигурява ограничаване на замърсяването от строителни материали, прах и шум.

6.9.Доставката на строителни материали и изхвърлянето на строителни отпадъци задължително се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания за лечебно заведение за болнична помощ.

6.10. В случай, че в процеса на извършване на СМР се наложи увеличаване на количеството на някои видове СМР, това може да се извърши и чрез намаляване на количеството на друг вид СМР. Частичната замяна на дейности от предмета на поръчката за строителство се извършва само в интерес и със съгласието на Възложителя.

6.11.Изпълнителят осигурява гаранционен срок на изпълнените СМР, който не може да бъде по-кратък от нормативно определените минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. В рамките на гаранционния срок, изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на изпълнените СМР, проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок.

#### 7. Условия за извършване оглед на обекта:

7.1. Всички заинтересовани лица могат да посетят сграда на “СБАЛАГ- Майчин дом” ЕАД и да се запознаят с условията на място, за да могат обективно да оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертите си и изпълнението на договора.

7.2. Оглед на обекта с представител от администрацията на Възложителя може да се извършва всеки работен ден от 13:00 ч. до 16:00 ч., след  предварителна заявка на телефон 0886 909348 Александър Николов.

Част.II.  Изисквания за участие в процедурата.

1.Общи изисквания за участие в процедурата

1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки по предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

1.2. Участникът в настоящата процедура трябва да отговаря на изискванията на Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП, Търговския закон (ТЗ); Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Закона за камарата на строителите (ЗКС), Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ),  Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и всички други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

1.3.Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка е длъжен да представи комплексна оферта за изпълнение на всички видове СМР от техническата спецификация за съответната обособена позиция.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението на видовете СМР за съответната обособена позиция без варианти.

2. Участие на обединение

2.1. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

2.3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- партньор, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка;

2.4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес за кореспонденция, включително електронен, при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане на настоящата обществена поръчка, следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ  преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2.5. Лице, което участва в обединение не може да подава самостоятелна оферта за обявената процедура.

2.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2.7. При подаване на оферта от участник - обединение, всяко физическо или юридическо лице, включено в състава му трябва да представи отделен еЕЕДОП.

Участникът следва да предостави информация (декларира) участието си в процедурата чрез обединение в част II., буква „А“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).

3. Използване на капацитета на трети лица

3.1.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности.

3.2.  Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения включително декларация от третото лице по приложения образец.

3.3. Посочените  от участника трети лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не е налице някое от посочените основания за отстраняване. За третите лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

3.4. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по настоящата документация.

3.5.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията посочени по-горе.

Участникът следва да предостави информация (декларира) използването на капацитета на други субекти в част II, буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).

4. Участие на подизпълнители

4.1.Участниците посочват в еЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят документи за поетите от подизпълнителите задължения включително декларация от подизпълнителя по приложения образец.

4.2.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. За всеки подизпълнител се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

4.3.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на изискванията на документацията.

4.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.5. Разплащанията с подизпълнителя се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му.

4.6. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4.7. Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.8. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

4.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

## 4.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в предвидените в ЗОП случаи.

4.11. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът следва да предостави информация (декларира) възлагането на изпълнението на част от поръчката на подизпълнител в част II., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).

Част. ІІІ. Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

Изисквания за лично състояние на участниците

1. Основания за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП

1.1. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое от следните обстоятелства:

1.1.1.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП);

1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна (чл.54, ал.1, т.2 от ЗОП);

1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към oбщината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила (чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП);

Посоченото изискване не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или размерът на неплатените дължими данъци; социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП (чл.54, ал.1, т.4 от ЗОП);

1.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл.54, ал.1, т.5 от ЗОП);

1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или ал.3, чл.63, ал.1 или ал.2, чл.118, чл.128, чл. 228, ал.3, чл.245 и чл.301 - 305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

1.1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на  §2., т.21 ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП).

"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а) лицата, които представляват участника;

б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

в) други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

В зависимост от правно-организационната форма на участника лицата по б.”а” и б.”б” са посочени в чл.40, ал.2 от ППЗОП.

1.2. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. При подаване на повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

1.3. Когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП  и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП и се прилагат като доказателства за надеждността документи по чл.45, ал.2 от ППЗОП.

1.4. Участниците са длъжни, при поискване от страна на възложителя, да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица, които ги представляват, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

1.5. Възложителят отстранява от участие процедурата участник, който е обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените в чл.54, ал.1 от ЗОП основания за отстраняване.

2.Специфични национални основания за отстраняване

2.1. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое от следните специфични обстоятелства:

## 2.1.1. свързани лица по смисъла на §2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП  във връзка с § 1, т.13 и т.14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2.1.2. за които са налице обстоятелства  по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2.1.3. за които са налице забраната или ограниченията по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

Възложителят отстранява от участие процедурата участник, за когото е налице някое от посочените основания за отстраняване.

3. Деклариране на основанията за задължително отстраняване

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез попълване в еЕЕДОП на следната относима информация:

3.1. в част III, буква „А" Основания, свързани с наказателни присъди се декларира Участие в престъпна организация  (престъпления по чл. 321 и 321а от НК), Корупция (подкуп) (престъпления по чл.301-307 от НК), Измама (престъпления по чл.209-213от НК) Терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични дейности (престъпление по чл. 108a от НК), Изпиране на пари или финансиране на тероризъм  (престъпление по чл.253 - 253б  и чл.108а, ал. 2 от НК), Детски труд и различни форми на трафик на хора  (престъпление по чл. 192а и чл. 159а-159г от НК)

3.2. в част III, буква „Б" Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски се декларира Плащане на данъци и на социалноосигурителни вноски (задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс)

3.3. в част III, буква „В" Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение се декларира

3.3.1.Нарушение на задължения в областта на екологичното право - Неизпълнение на задължения в областта на екологичното право (престъпление по чл.352-353е от НК)

3.3.2.Нарушение на задължения в областта на социалното право - Неизпълнение на задължения в областта на социалното право (престъпление по чл.255б от НК)

3.3.3.Нарушение на задължения в областта на трудовото право - Неизпълнение на задължения в областта на трудовото право (престъпление по чл.172 от НК и нарушения на задължения в областта на трудовото право - чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301 - 305 от Кодекса на труда)

3.3.4.Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка - Неравнопоставеност в случай на участие в пазарни консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката (чл.54, ал.1, т.4 във връзка с чл.44, ал.5 ЗОП) и неотстраним конфликт на интереси (чл.54, ал.1, т.7 ЗОП)

3.3.5.Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата (чл.54, ал.1, т.5 ЗОП)

3.3.6.Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка

3.4. в част III, буква „Г“,  раздел „Специфични национални основания за изключване“ се декларират липсата на специфичните национални основания за отстраняване:

3.4.1.Осъждане за престъпления против финансовата и данъчната системи (престъпление по чл.254а-255a или чл. 256-260 НК); престъпления против собствеността (престъпление по чл.194-208 и 213а-217НК); престъпления против стопанството (престъпление по чл. 219 – 252 НК)

3.4.2. Нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или ал.3, чл.63, ал.1 или ал.2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда  или нарушениe по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен

3.4.3. Наличие на свързаност между участника в процедурата по смисъла на §2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП  във връзка с § 1, т.13 и т.14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

3.4.4. Наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

3.4.5. Наличие на обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4.Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците

4.1.Участникът трябва да е регистриран като търговец по българското законодателство или по законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да има право да извършва дейностите по настоящата поръчка съгласно нормите на националното законодателство.

За извършване на дейностите по предмета на поръчката участникът да притежава валидна за срока на договора регистрирация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България

По първа обособена позиция - за строежи първа група, втора категория.

По втора обособена позиция - за строежи трета група, трета категория.

4.2.За удостоверяване на посоченото изискване се попълва част IV, раздел  „А“ от еЕЕДОП и се попълват данни за документа, удостоверяващ извършената регистрация - орган, който е издал документа, обхват на документа, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

4.3.Документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е заверено копие на удостоверението за наличието на регистрация в Централния професионален регистър на строителя или друг еквивалентен документ.

### Критерии за подбор

5. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:

5.1.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл.5  от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа, предмет на обществената поръчка.

5.2.За доказване на съответствието с посоченото изискване се попълва част IV, раздел Б Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП и се попълват  данни за документа, удостоверяващ наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност”- застрахователна компания, номер на застрахователна полица, дата на издаване, срок на валидност и застрахователна сума.

5.3.Документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство.

6. Изисквания за техническите и професионалните способности на участниците:

6.1. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал, който ще бъде ангажиран с ръководството/изпълнението на строително–монтажните работи, при следните изисквания:

По първа обособена позиция

1. Ръководител обект – технически правоспособно лице с квалификация „строителен инженер”, със специалност „Промишлено и гражданско строителство”/„Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна; минимум 15 години професионален опит в областта на строителството; да е изпълнявал длъжността „Ръководител обект” или „Технически ръководител“.

2. Специалист по безопасност и здраве, с минимум 3 години професионален опит в областта на безопасност и здраве в строителството и да притежава актуално удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно.

По втора обособена позиция

1. Ръководител обект – технически правоспособно лице с квалификация „електроинженер”, или еквивалентна; минимум 15 години професионален опит в областта на строителството; да е изпълнявал длъжността „Ръководител обект” или „Технически ръководител“.

2. Специалист по безопасност и здраве, с минимум 3 години професионален опит в областта на безопасност и здраве в строителството и да притежава актуално удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно.

3. Специалисти за изпълнение на СМР съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи /ПБЗРЕУЕТЦЕМ/ с минимум трета квалификационна група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V .

За доказване на съответствието с посоченото изискване се попълва част IV, раздел В Технически и професионални способности  от еЕЕДОП и се посочват имената на специалиста за съответната позиция с подробни данни за образование, специалност, професионална квалификация и наличен практически опит за съответната позиция от екипа;

Документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е Декларация за инженерно-техническия състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на строително–монтажните работи, придружен с копия на документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин изпълнениета на посочените по-горе изисквания към експертите, свързани с образованието, съответната специалност, квалификацията и опита им.

6.2.Участникът трябва да разполага с техническо оборудване (машини, съоръжения и инструменти), необходими за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция

За доказване на съответствието с посоченото изискване се попълва част IV, раздел В Технически и професионални способности от еЕЕДОП и се посочват вида и броя на машини, съоръжения и инструменти, с които разполага участникът за изпълнение на СМР.

Документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, с които разполага участникът за изпълнение на СМР.

6.3.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството в съответствие със следните стандарти:

По първа обособена позиция

6.3.1. система за управление на качеството с област на приложение строителство и СМР на сгради по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015  или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

6.3.2. система за управление на здравето и безопасността с област на приложение строителство и СМР на сгради по стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

6.3.3. система за управление на околната среда с област на приложение строителство и СМР на сгради по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

По втора обособена позиция

6.3.1. система за управление на качеството с област на приложение монтаж, сервиз, обслужване, измерване и изпитване на електрически съоръжения по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015  или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

6.3.2. система за управление на здравето и безопасността с област на приложение монтаж, сервиз, обслужване, измерване и изпитване на електрически съоръжения по стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

6.3.3. система за управление на околната среда с област на приложение монтаж, сервиз, обслужване, измерване и изпитване на електрически съоръжения по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството;

6.3.4. Участникът да е акредитиран за орган за контрол от вида „С“ по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 или еквивалентен, издаден от агенция по акредитация за контрол на електрически уредби и съоръжения.

За доказване на съответствието с посоченото изискване се попълва част ІV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството от еЕЕДОП и се попълват  данни за документа, който трябва да е издаден от независими лица, акредитирани от “Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация, за съответната област

Документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП са заверени копия на сертификати за внедрена система за управление на качеството в съответствие с посочените стандарти с област на приложение в строителството.

Част. ІV. Указания за изготвяне и подаване на офертата

1. Изисквания към изготвянето на офертата

1.1.Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

1.2.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя и изискванията на настоящата документация.

1.3.Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4.Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

1.5.Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

1.6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително определените условия в тази документация.

1.7. Офертата се изготвя на български език съгласно приложените образци. По изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични технически или търговски термини.

1.8.Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

1.9.Когато участник – чуждестранно лице представя документи на чужд език относно своята търговска или съдебна регистрация, или разрешения за осъществяване на определена професия или дейност, издадени от компетентен орган в държавата, в която е установен, тези документи следва да бъдат представени в официален превод.

1.10. Участникът представя оферта за участие в процедурата в пълна комплектация съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в обявлението за откриване на процедурата и настоящата документация за участие.

1.11.Участникът трябва да попълни и приложи към офертата образците от документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат променяни.

1.12. Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени с текст "Вярно с оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощено лице съгласно нотариално завереното пълномощно и  с печат на участника.

1.13. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите.

1.14. При необходимост възложителят има право да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл преди да е завършила процедурата. Участник, който след покана и в определения от възложителя срок, не удължи срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Съдържание на офертата

В опаковката (плика) за участие в настоящата процедура се представят най-малко следните документи:

2.1. Опис на представените документи;

2.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника по приложения образец с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и условията на Възложителя. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП, включително за участниците в обединението, подизпълнителите или третите лица в приложимите случаи.

2.3. Декларация във връзка с обработване на лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 по приложения образец;

2.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП (когато е приложимо);

2.5.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ) за създаване на обединението, както и информацията, посочена по-горе;

2.6. Декларация за поетите от третото лице задължения (в приложимите случаи) по приложения образец, включително документи по чл. 65, ал.3 от ЗОП;

2.7. Декларация за съгласие от подизпълнител по чл.66, ал.1 от ЗОП (в приложимите случаи) по приложения образец;

2.8. Декларация по чл.101, ал.9 от ЗОП по приложения образец;

2.9.Декларация за действителен собственик по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) по приложения образец.

2.10.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно търговската му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощител и упълномощен, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подписва документи по офертата и да представлява участника в процедурата.

2.11.Техническо предложение, което съдържа:

2.11.1. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с приложения образец и подписано от лицето, представляващо участника в процедурата

2.11.2. Линеен график за изпълнение на поръчката, който да отговаря на следните изисквания:

1. Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.

2.Графикът следва да бъде изготвен по етапи на строителство и в него следва да  са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

3. При изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа от техническата спецификация, както и специфичните условия за изпълнение на поръчката и особеностите на обекта.

2.11.3. Подробна писмена информация за строителните материали, които участникът ще вложи при извършване на СМР с данни за наименование, производител, технически характеристики, качество и да приложи документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на документацията.

2.11.4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по приложения образец.

2.12. Ценово предложение с приложена количествено-стойностна сметка, изготвени в съответствие с приложените образци и изискванията на възложителя, представени в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

3.Указания за попълване и представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)

3.1. еЕЕДОП се изготвя и представя в електронен вид в съответствие с методическо указание на АОП изх. номер: МУ-4 от 02.03.2018 г., публикувано на електронната страница на АОП.

3.2. Образецът на електронен ЕЕДОП и генерираният файл (espd-request.xml) са предоставени на заинтересованите лица по електронен път заедно с документацията за обществената поръчка, в електронното досие на поръчката в профила на купувача.

3.3. Електронният формат на ЕЕДОП се генерира и попълва чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП е-услуги или директно на адрес

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация.

3.4. Участникът следва да изтегли файл espd-request.xml, достъпен в електронното досие на поръчката и да го запази локално на компютъра си.

3.5. За генериране и попълване на еЕЕДОП участникът трябва да изпълни следните стъпки:

- влиза в системата на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.

- обозначава се като „икономически оператор“;

- маркира поле „Искате да заредите файл еЕЕДОП“;

- натиска бутона „choose file“ и зарежда предварително запазения файл espd-request.xml;

- въвежда мястото на дейност на предприятието от падащото меню (напр. България);

- натиска бутон „Напред“.

При коректно изпълнение на посочените стъпки в системата еЕЕДОП се зарежда образеца на Единния европейски документ за обществени поръчки, предварително изготвен от възлагащия орган.

3.6.В образеца на електронния ЕЕДОП участникът трябва да попълни всички полета като въведе относимата за него информация съгласно изискванията, посочени по-горе.

3.7.Попълненият от участника еЕЕДОП се изтегля във формат PDF, след което се подписва с електронен подпис на съответните лица по чл.40 от ППЗОП.

3.8. Електронният ЕЕДОП се представя към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

4. Указания за попълване и представяне на ценовото предложение

4.1. В Ценовото предложение задължително се посочват параметри на ценообразуване.

4.2. Количественно-стойностната сметка (КСС) се изготвя в съответствие с видовете СМР, посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция и задължително съдържа единични цени без ДДС и стойност за всеки вид СМР.

4.3. Всеки участник задължително оферира единични цени за всички видове СМР от техническата спецификация за съответната обособена позиция.

4.4. Единичната цена за всеки вид СМР следва да бъде посочена в лева без ДДС, изчислена до втори знак след десетичната запетая.

4.5. Предлаганите цени са крайни, с включени всички разходи до мястото на изпълнение, без включен ДДС.

4.6. Всеки участник е длъжен  да представи само една оферта без варианти, в която  да предложи цялостното изпълнение на видовете СМР по техническата спецификация за съответната обособена позиция. При нарушаването на посочените изисквания представената оферта се отстранява от участие в процедурата.

4.7.Предложените цени не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

4.8. Количественно-стойностната сметка задължително се представя на хартиен и магнитен носител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Данните върху магнитния носител да се попълват само в празната графа. Поредните номера, наименованията на видовете СМР да не се променят. Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и магнитния носител. За класирането се ползва информацията върху магнитния носител.

4.9. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

5. Подаване на офертите

5.1.Офертата, окомплектована с всички посочени документи, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка.

5.2. Опаковката включва документите посочени в раздел 2. Съдържание на офертите съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се представят поотделно заявление за участие комплектувано техническо предложение с приложени документи за всяка обособена позиция съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с посочване на обособената позиция.

5.3.Върху опаковката се посочват следните данни:

а) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

в) наименованието на поръчката, за която се подават документите.

5.4. Документите се подават от участника или от упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга  с препоръчана пратка с обратна разписка, в срока  посочен в обявлението, на адрес “Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология Майчин дом” EАД, ул. “Здраве” № 2, партерен етаж, деловодство.

5.5. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата по начин, който да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес до изтичане на срока за подаване на офертите. Възложителят не се ангажира да съдейства за  пристигането  на офертата на адреса и в срока определен от него.

5.6. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър и на приносителя се издава документ.

5.7. Оферта, представена или получена от Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост не се приема.

5.8. До изтичане   на   срока   за   подаване   на   офертите,   участникът   в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

5.9. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Част.V. Критерий за възлагане на поръчката и методика за оценка на офертите

1.Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

2. Показателите, включени в критерия „Икономически най-изгодната оферта”  и тяхната относителна тежест за определяне на комплексната оценка за всяка оферта са:

Показател 1 „Обща стойност за изпълнение на поръчката”  (С) - с максимален брой точки за показателя 60

Максимална оценка получава офертата с най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката с включен ДДС.

Оценяването на останалите оферти се извършва в съотношение към най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката с включен ДДС по следната формула:

П1 = 60 х Cmin/Cn, където:

  - Cmin – предложена най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката с включен ДДС;

  - С n – обща стойност за изпълнение на поръчката с включен ДДС на съответния участник;

  - 60 – коефициент

Показател 2. „Срок за изпълнение” (СИ) с максимален брой точки за показателя 40

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложенията по този показател срок за изпълнение се представят като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица.

Максимална оценка получава офертата с най-кратък офериран срок на изпълнение на поръчката.

Оценяването на останалите оферти се извършва в съотношение към най-кратък офериран срок на изпълнение по следната формула:

П2 = 40 х CИ min/CИ n, където:

  - CИ min – минимален предложен срок на изпълнение на поръчката;

  - СИ n – предложения срок на изпълнение на поръчката на съответния участник;

  - 40 – коефициент

Комплексната оценка (КО) на предложенията за всяка оферта се получава като сума от оценките  по всички показатели: КО = П1 + П2

3.Комисията извършва класиране съобразно получената комплексна оценка за всяка оферта. Участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

4.При равна комплексна оценка на повече от една оферта на първо място се класира офертата, в която се предлага най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката с включен ДДС. При еднаква оферирана обща стойност за изпълнение на поръчката с включен ДДС комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, за което се уведомяват писмено заинтересуваните лица. Жребият се провежда независимо от неявяването на заинтересован участник.

Част.VІ. Провеждане на процедурата

1. Постъпилите оферти се отварят в публично заседание, чиято дата и час са оповестени в обявлението за обществената поръчка.

2. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите започва своята работа след получаване на представените оферти с протокол.

3. Отварянето на офертите се извършва в публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

4. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

5. Най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

6. След завършване на посочените действията приключва публичната част от заседанието на комисията.

7. Комисията продължава своята работа в закрити заседания, на които разглежда представените от участниците документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и съставя протокол.

8.Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола, който се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

9. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, за които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

10.Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че те не отговарят на условията на възложителя, ако това не води до промяна на техническото предложение.

11. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият еЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

12. След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

13. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

14. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

15. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

16.Комисията предлага за отстраняване от участие техническото предложение, което е непълно или не отговаря на изискванията на настоящата документация.

17. Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения се обявяват в профила на купувача на интернет страницата на възложителя не по - късно два работни дни преди датата на заседанието.

18. Комисията отваря ценовите предложения само на допуснатите участници. При отваряне на ценовите предложения имат право да присъстват лицата по т.3.

19. Оценяването на офертите и класирането на участниците се извършва за допусните до участие оферти по съответните показатели, посочени в методиката.

20. В определения от възложителя срок, в закрити заседания, комисията приключва работата си и  изготвя  обобщен протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.  Към протокола се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и други.

21. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с придружаващата документация.

22.В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнители или за прекратяване на процедурата.

23.Участниците се уведомяват писмено за резултатите от проведената процедура - с препоръчано писмо, по факса, по електронна поща или с подпис върху уведомителното писмо.

24. Всички документи се съхраняват в архива на „СБАЛАГ - Майчин дом“ ЕАД.

Част. VІІ. Гаранции за изпълнение на договора

1. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора, представя гаранция за изпълнение  в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, която включва:

1.1. Гаранция за срочно изпълнение на СМР в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС, която обезпечава изпълнението на възложените СМР, със срок на валидност 30 дни след окончателното приемане на обекта от приемателна комисия.

1.2. Гаранция за качествено изпълнение на СМР в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС, която обезпечава изпълнението на задълженията в гаранционните срокове, със срок на валидност 30 дни след изтичане на гаранционния срок.

2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми по избор на участника:

2.1. парична сума вносима в касата или по сметка на „СБАЛАГ - Майчин дом“ ЕАД;

2.2. банкова гаранция в полза на „СБАЛАГ - Майчин дом“ ЕАД.

2.3. застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо лице по тази застраховка.

3. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

5.  При представяне на гаранцията под формата на парична сума с платежно нареждане   сумата се внася по сметката на „СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД в “Централна кооперативна банка” АД IBAN: BG53CECB979010C6618500  BIC: CECBBGSF

6. Когато изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменяема и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя в случай, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор.

7. Всички банкови разходи, свързани с учредяването и обслужването на гаранцията, както и по усвояването на средства от страна на възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на изпълнителя и не засягат размера на гаранцията, от който възложителят би се удовлетворил.

8. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователната полица, издадена в полза на възложителя, в която възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и трябва да обезпечава изпълнението на сключения договор чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

9. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания от Възложителя срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на изпълнителя.

10. Банковата гаранция или застрахователната полица трябва да бъдат валидни за срок от 30 (тридесет) календарни дни след срока за изпълнение на СМР респективно 30 (тридесет) календарни дни след най-дългия договорен гаранционен срок, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се удължава или се издава нова.

11. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

- когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на изпълнителя, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;

- когато е във формата на банкова гаранция, освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването й на представител на Изпълнителя или изпращане на писмено уведомление до банката-издател;

- когато е във формата на застраховка освобождаването й се извършва чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на Изпълнителя или изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

12. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител да представи гаранция за изпълнение.

Част. VІІІ. Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на обществената поръчка  по реда и при условията на чл.112 и чл.114 от Закона на обществени поръчки в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнителя, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи:

2.1. документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в настоящата документация размер и при обявените условия;

2.2. за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП- свидетелство за съдимост - оригинал;

2.3.за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП  - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника- заверено от участника копие;

2.4. за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция ”Главна инспекция на труда”- заверено от участника копие.

2.5. регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице- заверено от участника копие;

2.6. заверено копие на удостоверението за наличието на регистрация в Централния професионален регистър на строителя или друг еквивалентен документ - заверено от участника копие;

2.7. валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

2.8. Декларация за инженерно-техническия състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на строително–монтажните работи, придружен с копия на документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин изпълнениета на изискванията към експертите, свързани с образованието, съответната специалност, квалификацията и опита им - дипломи за образование и за съответната специалност или еквивалентен документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен; трудови книжки, служебни книжки, осигурителни книжки или еквиваленти документи, удостоверяващи професионален опит за съответната позиция;

2.9. Декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, с които разполага участникът за изпълнение на СМР;

2.10. Валидни сертификати за внедрени системи за управление на качеството в съответствие със следните стандарти БДС EN ISO 9001:2008/2015, OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2004 и за  - заверени от участника копия;

3.Договорът съответства на приложения в настоящата документация проект на договор и включва задължително всички условия от офертата на участника, определен за изпълнител.

4. Неразделна част от договора е спецификация на договорените видовете и количествата среди и консумативи с единични цени и обща стойност.

За въпроси, свързани подготовката на офертите от участниците и провеждането на процедурата, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

# ПРОЕКТ!

# Д О Г О В О Р

за възлагане на обществена поръчка

за ремонт на покрив и подмяна на кабелна мрежа „ниско напрежение“

по обособена позиция № ………………………. - ………………………………………

Днес, ……../………../2019 г., в гр. София между:

“Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София 1431 ул."Здраве" № 2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 000662769, № по ДДС BG000662769 представлявана от проф. д-р Иван Костов д.м.н., в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

“ …………….”  ООД, със седалище и адрес на управление гр.София ул. “………..” № ,  вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК …………………, представлявано от ……………………………… в качеството му/й на ………………………. наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 112 и чл.114 от Закона за обществени поръчки във връзка с чл.258 – 269 от ЗЗД, в съответствие с решение № …………../…….. г. на Изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка  се сключи настоящият договор при следните условия:

І. Предмет, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със свои средства, техника и персонал строително-ремонтни работи по обособена позиция № ………………………. - ………………………………………, съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количество  и единични цени съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

3.При възникване на необходимост от СМР, които не са предвидени в техническа спецификация, извършването им възлага писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен представител.

4. Възложените СМР се извършват в условията на работещи звена и при организация на технологичните процеси, която да осигурява нормалното осъществяване на лечебната и диагностична дейност. Изпълнението на СМР се извършва по начин, който да осигурява  ограничаване на замърсяването от строителни материали, прах и шум. Доставката на строителни материали и изхвърлянето на строителни отпадъци задължително се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания за лечебно заведение за болнична помощ и съответните организационни заповеди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и обхваща периода до изтичане на срока за гаранционно обслужване на изпълнените СМР, считано от датата на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

6. Изпълнението на дейностите, предмет на договора е отложено на основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

7. Мястото на изпълнение на поръчката е сграда на болницата на адрес: гр. София, ул. „Здраве“ № 2 - ………………………….

## ІI.  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. За изпълнените СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя възнаграждение в размер на oбща стойност ………… (……………………………………………) лева без включен ДДС или ………… (……………..…………………………) с включен ДДС, определено въз основа на оферираните от изпълнителя единични цени по количествено-стойностната сметка (КСС), неразделна част от настоящия договор.

Общата стойност на договорените СМР с включени 10%  непредвидени разходи възлиза на ………… (……………..……………………) с включен ДДС.

2. Цената е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежи на предоговаряне. Показатели за ценообразуване на строително – ремонтните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията по настоящия договор.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва СМР по видове  и единични цени съгласно количествено-стойностна сметка, неразделна част от този договор. Цените включват всички разходи за изпълнение на СМР вкл. цената на вложените материали, разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Заплащането на видовете СМР, които не са предвидени в количествено-стойностната сметка се извършва въз основа на анализни цени по оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ параметри на ценообразуване и фактури за доказване цените на вложените материали.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен предварително да поиска одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на непредвидените СМР, неприсъстващи в КСС. При неполучаване на такова писмено одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да извършва съответните непредвидени СМР, а ако същите бъдат извършени без одобрение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането им и те остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.За изпълнение на допълнително възникнали СМР от посочените в КСС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен предварително да поиска одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неполучяване на такова писмено одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да извършва съответните допълнителни СМР/доставка на допълнителни материали, а ако същите бъдат извършени/доставени без одобрение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането им и те остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. Действителните количества и стойности на изпълнените СМР се установяват с протокол, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на актувани количества с реално извършените СМР, изисквания за качество и други  несъответствията плащането се извършва след отстраняване на несъответствията.

9. За завършени и подлежащи на заплащане се считат само тези видове СМР, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощени от него лица и са отразени в съответния протокол.

10. Плащанията на изпълнените СМР се извършва в лева, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, след осигуряване на финансиране от Министерство на здравеопазването, при следните условия:

10.1. Авансово плащане в размер до 20% от стойността на договорените СМР - в срок до 10 (десет) календарни дни след подписване на протокол за откриване на строителната площадка и представяне на оригинална фактура за стойността на авансовото плащане. Стойността на авансовото плащане се приспада от последващите плащания.

10.2. Остатъчната стойност от цената по договора в размер до 80% от стойността на договорените СМР се заплаща поетапно в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на актове за изпълнени и приети СМР и фактура за съответното плащане.

10.3. Останалите 20% от стойността на договорените СМР се заплащат в срок до 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане на обекта с протокол, подписан от представители на страните и оригинална фактура.

ІІІ.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И КОНТРОЛ

1. ИзпълнителяТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне СМР след подписването на протокол за откриване на строителна площадка.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши всички СМР при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него, при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и ремонтни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя и да влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия.

5. Вложените материали и изделия да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Изпълнителят следва да представи сертификати за произход, разрешения за влагане в строителството за всички вложени вносни материали или декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти или оценка за съответствието на строителните продукти с националните изисквания, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

6. Изпълнителят е длъжен да спазва Правилника по охрана на труда, по противопожарна безопасност и всички нормативни документи свързани с извършване на строителните процеси.

7. По време на изпълнение на възложените СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и ремонтни работи.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

9.Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включително на лицата, упражняващи строителен надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

#### ІV.  СРОКОВЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

1. Общото времетраене на договора е от датата на подписването му до датата на изтичане на гаранционния срок, предвиден в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Общо времетраене за изпълнение на СМР е ………………….. календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

3. Дата на завършване на обекта е датата, на която обектът е предаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол от страните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в сроковете, определени в линеен график за изпълнение на СМР, считано от откриване на строителна площадка.

4. При спиране на  СМР вследствие на непреодолима сила договорените срокове се увеличават със срока на спирането.

5. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете за завършване и предаване на СМР се удължават, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.

6. Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни  и няма признаци за скорошното й преустановяване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, като писмено уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. При завършване на обекта  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме подобекта.

8. При завършване на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме подобекта.

9. Приемането на обекта се извършва с подписването на протокол за предаване на обекта, подписан от приемателна комисия с представители на Възложителя и на Изпълнителя.

10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

V.  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционните срокове за изпълнените СМР са съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ………………………...

2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемането на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията на настоящия договор.

3. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок като е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите не по-късно от 7 дни след получаване на известието и приключи отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1.1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

1.2. Да контролира изпълнението на договора относно качеството на видовете ремонтни дейности, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа и да проверява годността и безопасността на съоръженията. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на възложената работа с този договор.

1.3. Да прави възражения и да дава указания по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно или забавено изпълнение. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изпълнението на СМР или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения.

1.4.При констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.5. При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на СМР и е констатирал в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в настоящия договор.

2.2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка и да му оказва необходимото съдействие за изпълнение на възложените СМР.

2.3. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за започване на СМР с протокол за откриване на строителна площадка съгласно Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.4. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

2.5. Да определи комисия за приемане на извършените СМР за всеки побект след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.6.Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в настоящия договор.

VІІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.

1.2.  Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   приемане на работата.

1.3.  Да иска плащане на договореното възнаграждение за приетите СМР.

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

2.1.Да изпълни договорените СМР качествено и в договорения срок, в съответствие с поетите ангажименти по условията и изискванията на документацията на проведената процедура, с представената оферта, при стриктното спазване на техническите стандарти и действащите нормативни изисквания за строителството в Република България.

2.2. Да осигури квалифициран персонал по различни специалности, техническо оборудване и транспортни средства за изпълнение на СМР;

2.3. Да спазва всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и правила за безопасност на труда и да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта.

2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително за съставяне и подписване на нормативно определената документацията в хода на изпълнение на СМР.

2.5.Да осигурява достъп до обекта на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на ефективен контрол при извършване на СМР.

2.6.Да уведомява периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на отделните видове ремонтни работи, като осигури възможност на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху изпълнението на възложената работа.

2.7.Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на възложените строително-ремонтни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.8.Да участвува в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършени СМР, подлежащи на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат констатирани по-късно.

2.10. Да поддържа валидни застрахователни полици, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2.11.Да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на обекта, както и дефекти, появили се в гаранционните срокове.

2.12. Да не допуска повреди и разрушения извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора, а при причиняване на вреди следва да възстанови същите за своя сметка.

2.13. Преди приемане на завършения подобект от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да почисти и отстрани от обектите излишните материали, отпадъци, механизация и и др.;

2.14. Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му полага грижата на добър стопанин за запазването му;

2.15. Да изпълнява всички изисквания, отразени в раздел III. и раздел IV.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

VІІ.а. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

(Разделът се вписва в договора, ако при изпълнението ще участва подизпълнител)

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си, че при изпълнението ще участва подизпълнител. В договора за подизпълнение следва да е предвидена забрана за превъзлагане на възложени с договора за подизпълнение  дейности.

2. В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение, както и на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора/допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 или ал. 11 от ЗОП.

3. След сключване на договора и най-късно до 3 (три) дни преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителя, посочен в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителя си, като участието му при изпълнението на поръчката не изменя или намалява задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор.

5. В отношенията си с подизпълнителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предвиди гаранции, че:

5.1. приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за подизпълнителя/ите;

5.2. действията на подизпълнителя няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си от отговорност;

5.3. при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или друг компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на дейността и документацията на подизпълнителя;

6. Когато изпълнената от подизпълнителя част от поръчката може да бъде предадена като самостоятелен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или директно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възнаграждението за тази част се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подизпълнителя, при условията на настоящия договор.

7. В случая по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отправено от подизпълнителя искане за плащане, придружено със становище дали оспорва неговата основателност изцяло или в някоя негова част.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва плащане към подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването на причините за отказа. В този случай, няма да се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава на плащането.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, възлизаща на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС в размер на ………………. (..........................) лева, която включва гаранция за срочно изпълнение на СМР в размер на 1 % (един процент) от стойността на СМР без ДДС за обезпечаване на изпълнението на възложените СМР и гаранция за качествено изпълнение на СМР в размер на 1 % (един процент) от стойността на СМР без ДДС за обезпечаване на изпълнението на задълженията в гаранционните срокове

2. Разходите по откриването и обслужването  на гаранцията, с която се обезпечава изпълнението на договора, представена под формата на банкова гаранция/застраховка, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не засягат размера на гаранцията, от който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би се удовлетворил.

3. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за срочно изпълнение в срок от 30 дни след приключване на СМР и приемането на обекта, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата или част от нея, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му.

4. Гаранцията за качествено изпълнение се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок за изпълнените СМР.

5. Гаранция, представена под формата на парична сума, се освобождава чрез превеждане на съответната сума по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция или застраховка, се освобождава чрез предаване на оригинала на документа за учредяването й на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпращане на писмено уведомление до банката-издател или до застрахователя.

ІХ.  ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

1. При забавяне в плащанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва.

2.При виновно забавено изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден върху стойността за всеки подобект, но не повече от 10 % от общата стойност на договора. Изплащането на неустойка не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на  задълженията му.

3. При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 5 % от стойността на некачествено извършените СМР.

4. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в определения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по предходната алинея.

5.При отказ да отстрани появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи.

6. При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори за всяка дължима по този договор неустойка чрез удържането й от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

8. В случай, че представената гаранция не е достатъчна да покрие размера на начислените неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява искане за доброволно плащане на горницата пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или удържа начислената сума от стойността на дължимо плащане по договора.

9. Плащането на дължимите неустойки не ограничава правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

Х.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Действието на този договор се прекратява:

1.1.  с изтичане на срока на договора и изпълнение на възложените СМР;

1.2. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността.

1.3. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора, без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

2. Договорът може да бъде прекратен:

2.1.	По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма при условие, че взаимоотношенията между страните са уредени и същите нямат претенции една към друга.

2.2. При невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансиране за изпълнението на договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или обезщетения.

2.3. По искане на някоя от страните, без предизвестие, след изтичане на 3-месечен срок от сключването на договора, ако не е изпратено уведомление за осигурено финансиране за изпълнението на поръчката.

2.4. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от прекратяването на договора – при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП.

2.5. Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора след изпращане 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие.

3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора с едностранно писмено  30 дневно предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на прекратяването СМР.

4. При писмено уведомяване за прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси обекта, след което да го напусне в разумно кратки срокове.

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван от страните, освен при условията на чл.116 от Закона за обществените поръчки.

2. Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

3. За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Здраве“ № 2

Тел.: 02 9172314 Факс: 02 9520305 e-mail: sbalag.maichindom@abv.bg

Лице за контакт: Любомир Пенев

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………......…. Факс: ………………… e-mail: …………………………

Лице за контакт: ………………………………………….

4. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на получаване на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

5. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

6.При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

7. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

8. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

9. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила;

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата сила СМР.

10. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

11. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд по реда на ГПК.

12. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и останалите действащи към момента на сключване и изпълнение на договора норми на търговското и гражданското законодателство на Република България.

13. Този договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение № 2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

ВЪЗЛОЖИТЕЛ						ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изпълнителен директор:					Управител:

(проф. д-р Иван Костов, д.м.н.)				(…………………….)

Главен счетоводител:

(Мая Гьошева)